**迭代评估报告**

　　　　　　　　　　　　　　　　　　评估日期：3.13

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组号 | 第六组 | 项目名称 | 电影订票 |
| 迭代名称 | 界面原型迭代 | 实际起止日期 | 2.25~3.13 |
| 任务达成情况：（完成的任务、实现的功能、进度、质量等）   1. 选定并初步学习了项目开发语言（javasript）、开发工具（android studio）和后端框架（Springboot）； 2. 完成了需求调研，编写了vision文档和迭代评估报告； 3. 制作了界面原型和用例模型； 4. 经过讨论，小组认为该界面原型较为完善，界面原型迭代较为成功。 | | | |
| 评审/测试的结果：（执行了哪些评审和测试？评审和测试的结果如何？）   1. 对各项成果进行了评审，小组组员表示没有异议； 2. 在安卓手机上运行打包后的界面原型，对静态页面进行测试，效果与预期相符。 | | | |
| 问题、变更和返工：（遇到的问题、发生的变更、是否需要返工等）  Vision文档编写不完整，进行了返工，完成了修订；界面原型与预期有差距，为此进行了多次修改和完善。 | | | |
| 经验和教训：   1. 要加强组员之间的交流，对成果进行集体评审； 2. 分配任务时要尽量细化要求，要对设计风格制定统一的标准。 | | | |